## Slide 1
Présentation d’avancement 03/11/2025
Rosilia MODJO

## Slide 2
SOMMAIRE
1
Bilan d’avancement
Travaux effectués au cours de la semaine
1
2
3
Travaux à faire

## Slide 3
www.icam.fr
icam.fr/reseaux-sociaux
BILAN
2

## Slide 4: BILAN
Validation des modèles (semi-empiriques)
Choix de la technologie de développement de l’interface (GUI Toolbox de MATLAB)
Développement du squelette de l’interface
Ajout progressif des modèles semi-empiriques et expérimentaux
Ajustement progressif de l’interface…
3

## Slide 5
Travaux réalisés au cours de la semaine
4

## Slide 6: Travaux réalisés durant la semaine
Modifications sur l’interface
Gestion de l’affichage des modèles lors du lancement de l’interface : les modèles affichés correspondent à la bande de fréquence par défaut
Nettoyage des variables en début d’exécution du code
Ajout d’un bouton pour effacer les courbes
Gestion des modèles qui ne supportent pas la polarisation HH ( Quilfen, CMOD5, CMOD2-I3, XMOD1R, XMOD2N)
Rapprochement des boutons ‘calculate’ et ‘overlay’
Ajustement de la logique de superposition et d’exportation : stockage des courbes plafonné à 4, choix lors de l’exportation
5

## Slide 7: Travaux réalisés durant la semaine
- Ajout d’un bouton pour supprimer la surface de mer générée et les variables lourdes de la mémoire
Ajout des modèles
Modèle NSCAT1 ajouté, par contre concernant le modèle IEMX ( possible confusion entre les deux ) les variables d’entrées ne sont pas assez claires pour intégration à l’interface
Transcription des modèles de python vers MATLAB
Les fichiers pythons semblent représenter des graphiques de sigma en fonction de l’angle relatif du vent et de la vitesse du vent. La nature des fichiers n’aide pas pour la conversion en MATLAB.
6

## Slide 8
A venir
7
Ajout des modèles isotropes et angulaires pour la génération de surface
Optimisation de l’utilisation mémoire…