## Slide 1
Présentation d’avancement 08/10/2025
Rosilia MODJO

## Slide 2
SOMMAIRE
1
Bilan d’avancement
Travaux effectués au cours de la semaine
1
2
3
Travaux à faire

## Slide 3
www.icam.fr
icam.fr/reseaux-sociaux
BILAN
2

## Slide 4
Validation des modèles (semi-empiriques)
Choix de la technologie de développement de l’interface (GUI Toolbox de MATLAB)
Développement du squelette de l’interface
Ajout progressif des modèles semi-empiriques et expérimentaux
Ajustement progressif de l’interface ( changement de la langue de l’interface, affichage de la NRCS calculée dans la section résultats , remplacement de l’angle de rasance par l’angle d’incidence, remplacement du paramètre état de mer par vitesse du vent u10…)
3

## Slide 5
Ajout du paramètre Frequency band
Travaux réalisés au cours de la semaine
4
Vérification de l’utilisabilité de l’interface sans installation de la Toolbox
Unification de la NRCS en dB sur l’interface
Ajout des modèles Meissner, Wentz84, Wentz99, Masuko (bandes X et Ka)

## Slide 6: Travaux réalisés durant la semaine
Vérification de l’utilisabilité de l’interface sans installation de la Toolbox
L’interface s’avère n’être pas utilisable sans l’installation préalable de la GUI Layout Toolbox étant donné l’utilisation de classes et fonctions spécifiques à la Toolbox. La contrainte étant négligeable vu la gratuité de cette dernière, téléchargeable sur GUI Layout Toolbox - File Exchange - MATLAB Central
Unification de la NRCS en dB sur l’interface
Utilisation de la formule NRCS(dB)= 10*log(NRCS(lin)) pour conversion de la NRCS calculée par les modèles expérimentaux
5

## Slide 7: Travaux réalisés durant la semaine
Ajout des modèles Meissner, Wentz84, Wentz99, Masuko (bandes X et Ka)
Implémentation des modèles dans l’interface.
NB: Prise en compte de la conversion de vitesse u10 en u19 pour le modèle Masuko
Ajout du paramètre Frequency band
Ajout du paramètre « Frequency band» sur l’interface.
Gestion de la dépendance avec le paramètre « Frequency » pas encore terminée.
6

## Slide 8
A faire
7
Etude de la génération de la surface de mer et génération
Etude des couts mémoires des opérations et calculs
Fournir une version de test de l’interface
Comparer le temps de calcul pour la génération de la surface de mer par MATLAB et par le code fourni