## Slide 1
Présentation d’avancement 12/12/2025
Rosilia MODJO

## Slide 2
SOMMAIRE
1
BILAN DES TACHES A FAIRE
DETAILS DES TACHES REALISEES
1
2
3
TACHES A VENIR

## Slide 3
www.icam.fr
icam.fr/reseaux-sociaux
BILAN DES TACHES A FAIRE
2

## Slide 4: BILAN DES TACHES A FAIRE
Ne plus stocker la courbe en cas d’erreur
Ajuster l’affichage et la position de la légende
Pouvoir supprimer une courbe parmi celles superposées
Afficher un message de chargement à l’utilisateur lors de la génération de la surface de mer
Afficher la longueur d’onde correspondante à la fréquence entrée par l’utilisateur
Exporter la surface générée aux formats .csv, .mat et .png
Pouvoir choisir si on exporte en .csv ou .mat la/les courbe(s) NRCS
3

## Slide 5: BILAN DES TACHES A FAIRE
Augmenter la police de l’interface en général
Ajouter K0surKC comme paramètre sur l’interface
Repasser à 70° pour le modèle SSA1
Implémenter le modèle statistique GO1sh à l’interface
Optimiser la gestion mémoire en anticipant la taille maximale en tenant compte des matrices créées au cours du calcul
Implémenter la v3 de la fonction de génération de surface
3

## Slide 6: DEADLINES
Rédiger le rapport technique (19/12)
Rédiger le rapport de stage ( 09/01)
Préparer la soutenance de fin ( 12/01)
3

## Slide 7
icam.fr/reseaux-sociaux
DETAILS DES TACHES REALISEES
5

## Slide 8: TRAVAUX REALISES
Ne plus stocker la courbe en cas d’erreur : l’ajout de return à la suite des warnings à permis d’éviter les tracés des courbes en cas d’erreur et donc le stockage de celles-ci
Pouvoir supprimer une courbe parmi celles superposées : la légende a été ajustée en contenu cliquable, de ce fait lorsque l’utilisateur clique sur un modèle la courbe de ce dernier est supprimé de l’axe
Afficher un message de chargement à l’utilisateur lors de la génération de la surface de mer : un message de chargement s’affiche à l’écran jusqu’à la génération de la surface
6

## Slide 9: TRAVAUX REALISES
Exporter la surface générée aux formats .csv, .mat et .png : lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton ‘Export surface’ il peut choisir le format à utiliser pour exporter les données
Augmenter la police de l’interface : augmentation de la police générale de l’interface
Ajouter K0surKC comme paramètre sur l’interface : ajout du paramètre K0/Kc actif seulement pour les modèles statistiques
Repasser à 70° pour le modèle SSA1 : ajustement de la limite maximale de theta à 70° pour le modèle SSA1
Implémenter le modèle statistique GO1sh à l’interface : ajout du modèle GO1sh à l’interface , par contre la courbe semble ne pas être correcte , peut-être un problème avec la valeur de Kc , A Voir…
6

## Slide 10: TRAVAUX REALISES
Implémenter la v3 de la fonction de génération de surface : cette est nettement mieux en terme de temps de génération que la v2
Profilage de l’utilisation mémoire : ajout d’une fonction de profilage dans la fonction de génération afin d’étudier l’évolution de l’utilisation mémoire selon les variables créées lors de l’exécution de la fonction. Le choix de la limitation mémoire peut être fait en tenant compte de ça
6

## Slide 11
TACHES A VENIR
9
Rédiger le rapport technique
Rédiger le rapport de stage
Préparer la soutenance de fin
Optimisation mémoire