## Slide 1
Présentation d’avancement 19/12/2025
Rosilia MODJO

## Slide 2
SOMMAIRE
1
BILAN DES TACHES A FAIRE
DETAILS DES TACHES REALISEES
1
2
3
TACHES A VENIR

## Slide 3
www.icam.fr
icam.fr/reseaux-sociaux
BILAN DES TACHES A FAIRE
2

## Slide 4: BILAN DES TACHES A FAIRE
Implémenter le modèle SPM1
Ajouter un message lors de la génération de la surface
Activer la mise à jour automatique de la longueur d’onde selon la fréquence entrée par l’utilisateur
Activer K0/Kc seulement pour GO1sh et TSM
Inverser les positions des champs K0/Kc , Fetch et model
Etudier la création d’un fichier exécutable pour le partage de l’interface à des tiers
Ajuster les limites pour les modèles GO1sh et SPM1
Etudier la faisabilité de la parallélisation sur un onglet différent
3

## Slide 5: DEADLINES
Rédiger le rapport technique (19/12)
Rédiger le rapport de stage ( 09/01)
Préparer la soutenance de fin ( 12/01)
4

## Slide 6
icam.fr/reseaux-sociaux
DETAILS DES TACHES REALISEES
5

## Slide 7: TRAVAUX REALISES
Implémentation du modèle SPM1
Ajout d’un message lors de la génération de la surface : ajout d’une fenêtre lors de la génération de de la surface avec les détails de la surface générée et le temps de génération
Mise à jour automatique de la longueur d’onde selon la fréquence entrée par l’utilisateur : conversion automatique de la valeur de la fréquence en la longueur d’onde correspondante
Activation de K0/Kc seulement pour GO1sh et TSM Inverser les positions des champs K0/Kc , Fetch et model : inversion des positions sur l’interface des champs de ces paramètres
6

## Slide 8: TRAVAUX REALISES
Etude de la création d’un fichier exécutable pour le partage de l’interface à des tiers : la création d’un fichier exécutable partageable est possible en utilisant MATLAB Compiler avec tous les configurations nécessaires
Ajuster les limites pour les modèles GO1sh et SPM1 : ajustement des limites de Y lors de la superposition de plusieurs courbes avec la présence de GO1sh. Limite supérieure fixé en fonction du maximum théorique , limite inférieure allant de -80 à -50 dB en fonction de la polarisation
7

## Slide 9: TRAVAUX REALISES
Etudier la faisabilité de la parallélisation sur un onglet différent :
Parallélisation possible en Matlab en utilisant la Parallel Computing Toolbox via l’utilisation des ‘parfor’
NB : S’assurer d’avoir au moins 4 cœurs sur le pc
8

## Slide 10
TACHES A VENIR
9
Continuer l’étude de la parallélisation
Rédiger le rapport de stage
Regarder pour le chiffrement avec les P-code
Préparer la soutenance de fin
Voir pour le code compilé
Valider la transcription CMOD7