## Slide 1
Présentation d’avancement 21/11/2025
Rosilia MODJO

## Slide 2
SOMMAIRE
1
BILAN
DETAILS DES TACHES REALISEES
1
2
3
TACHES A VENIR

## Slide 3
www.icam.fr
icam.fr/reseaux-sociaux
BILAN
2

## Slide 4: BILAN
Validation des modèles (semi-empiriques)
Choix de la technologie de développement de l’interface (GUI Toolbox de MATLAB)
Développement du squelette de l’interface
Ajout progressif des modèles semi-empiriques et expérimentaux
Ajustement progressif de l’interface ( encore en cours )
Ajout d’un onglet pour la génération de la surface de mer
3

## Slide 5
icam.fr/reseaux-sociaux
DETAILS DES TACHES REALISEES
4

## Slide 6: TRAVAUX REALISES
Modifications sur l’interface
Ajout d’une option pour choisir la précision sur l’onglet de génération de la surface
Implémentation des modèles statistiques à l’interface :
SSA1 : Le modèle utilisant des fichiers data .mat pour l’instant utilisant omg = 0.84, il n’est implémenté pour l’instant que pour cette valeur de omg. Concernant les vitesses du vent les fichiers actuels vont de 5 à 15 ms donc hors de ces valeurs le calcul n’est pas faisable car il ne trouve pas de fichier. Un warning s’affiche à l’écran pour signaler l’absence du fichier à l’utilisateur.
5

## Slide 7: TRAVAUX REALISES
Il y’a un problème de calculs lorsque u10 = 10, 13 et 14 ms peut-être un problème dans la fonction du modèle , à voir….
TSM : modèle implémenté une fois les problèmes de fichiers d’Elfouhaily réglé.
!! En revanche il faut clarifier les fetchs sur l’interface , vu qu’ils y’en a sur chaque onglet , ça à l’air d’être un peu confus pour le système
6

## Slide 8: TRAVAUX REALISES
Optimisation mémoire
Ajustement de l’utilisation de la précision dans la fonction pour un passage réel en single si choisi par l’utilisateur
Affichage dans la console de messages de débogage qui permettent de voir les dimensions de la surface générée , le temps de génération et la mémoire occupée
Détection de la RAM de l’ordinateur sur lequel est lancé l’interface et limitation de la mémoire occupable pour la génération à 30% de la RAM
7

## Slide 9
TACHES A VENIR
8
Pétits bugs au niveau de certaines fonctions de l’interface à régler
Faire passer la limitation de l’espace occupé pour la génération de la surface de 30 à 10%
Revoir l’inplémentation des modèles TSM et SSA1
Implémenter la nouvelle version de la fonction de génération de surface
Vérifier si les clear sont utiles dans la fonction de génération de surface